Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru w branży sanitarnej podczas modernizacji:

- Pawilonu III-  dwie kondygnacje o łącznej powierzchni ok. 1400 m2

w okresie  od 07.01.2019r do 31.12.2019r

- Pawilonu II B I p. i kl. Sch. -  powierzchnia ok. 770 m2    (piętro I wraz z klatkami schodowymi) w okresie  od 07.01.2019r do 31.12.2019r

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Zakres prac do wykonania:

Zakres prowadzonych prac obejmuje w szczególności:

- weryfikacja dokumentacji projektowej w ciągu 14dni od otrzymania

- reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- opiniowania oraz weryfikacji ewentualnych rozwiązań zamiennych proponowanych przez wykonawcę obiektu w zakresie materiałowym,

- sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                           a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych                          i niedopuszczalnych w stosowaniu w budownictwie,

- sprawdzeniu i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających

- uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych,

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowania rozliczeń budowy,

- uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,

- wizyty na budowie w zależności od potrzeb , minimum  4 razy w miesiącu,

- udziału w inwestorskim odbiorze końcowym, weryfikacji dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawcę pawilonu.

- Pełnienia nadzoru w okresie od 07.01.2019 r do 31.12.2019 r .

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem

( koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca)