UMOWA NR

zawarta dnia 18.05.2021r.   w Dziekanowie Leśnym, pomiędzy:

Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy 
z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000072265, NIP: 118-13-49-898;  Regon: 000291210

reprezentowanym przez:

Roberta Lasotę – Dyrektora

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

a
DECO CLEANENERGY Sp. z o.o.  z siedzibą w (55-095) Siedlec przy ul. Parkowej 11, posiadającą REGON:021501770, oraz NIP:8961518311, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy.

reprezentowaną przez:

Jarosława Muszyńskiego  – Prezes

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”,

zwanymi wspólnie w treści umowy „Stronami”,

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt. 1 w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac i robót w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na Modernizacji kotłowni gazowo - olejowej 
w Pawilonie XXA SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym – etap II.

- Zakres prac obejmuje wszystkie czynności związane przebudową istniejącej kotłowni gazowo-olejowej, z demontażem istniejących trzech kotłów gazowych i montażem kaskady trzech kotłów 
z palnikami dwupaliwowymi (gaz /olej opałowy) o wyższej sprawności i mocy dostosowanej do obecnego zapotrzebowania obiektów szpitalnych na c.o. oraz niezbędne roboty budowlane, adaptacyjne i elektryczne w pomieszczeniu kotłów. Zakres robót obejmuje również czyszczenie dwóch zbiorników oleju opałowego, instalacji doprowadzającej olej do palników kotłów, wymianę pompy olejowej na instalacji oraz rozruch technologiczny kotłowni.

Szczegółowy zakres prac do wykonania modernizacji kotłowni został ujęty w sporządzonym przez firmę COREMATIC ENGINEERING sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Lipowa 14 w:

- przedmiarze robót (załącznik 6c);

-  projekcie budowlano-wykonawczym – część technologiczna i AKPIA, część elektryczna (załączniki nr 6a i 6b);

- w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Prac budowlanych (załącznik nr 6d).

- Zamawiający zastrzega, aby procedura przepięcia i wyłączenia w zakresie dostawy ciepłej wody, była uzgodniona z Zamawiającym przed rozpoczęciem wykonywania robót i  potwierdzona 
w harmonogramie prac. Zamawiający nie wyklucza, aby roboty związane z dostawą ciepłej wody były wykonywane w godzinach nocnych.

- Dostęp do budynku kotłowni ma być wyposażony w czytnik kontroli dostępu. Wszelkie koszty, 
w tym dodatkowe urządzenia, licencje, instalacje sieci niezbędne celem uruchomienia czytnika pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu prac do wykonania niezbędnych prób szczelności, pomiarów i sprawdzeń, uruchomienia, analizy spalin oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie wszystkich wykonanych robót, przygotowanie niezbędnych dokumentów do odbioru i uczestniczenie w odbiorze przez UDT. Wszystkie pomiary i badania winny być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów gwarancyjnych po upływie każdego roku eksploatacji obiektu – o terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie.

- Wykonawca zapewni wywóz, utylizację materiałów i urządzeń z demontażu we własnym zakresie                   i na koszt własny.

- Po realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia z zakresu obsługi kotłowni osoby wyznaczone przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z doświadczeniem, wiedzą oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, jakością i organizacją pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy dostarczyć na własny koszt i ryzyko wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zobowiązuje się zapewnić odpowiednio wykwalifikowany personel i nadzór nad realizacją robót umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.

- Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy na realizację przedmiotu umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram realizacji prac.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać terminów wynikających z zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu realizacji prac.

§ 2

- Termin realizacji zamówienia 12  tygodni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin dokonania odbioru w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go 
o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Przez zakończenie realizacji zamówienia należy rozumieć datę obustronnie podpisanego  protokołu odbioru końcowego.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkim uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z realizacją związanymi z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wynagrodzenia umownego. Nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami, które są niezbędne 
i konieczne do wykonania przez niego niniejszej umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez  Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.

- W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych 
w dokumentach będących częścią składową umowy pierwszeństwo będą miały dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

- umowa;

- odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści SWZ;

- SWZ;

- oferta Wykonawcy

- Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych dwuznaczności i rozbieżności 
w dokumentach, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy przeciwko i na niekorzyść Zamawiającego.

§ 4

- Strony zobowiązane są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej jej realizacji.

- Do obowiązków Zamawiającego należy szczególności::

- udostępnienie dokumentów i danych związanych z wykonaniem z wykonaniem przedmiotu umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego;

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie terenu, na którym wykonywane będą roboty;

- dokonanie  odbioru wykonanych prac;

- zapłata wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 10 umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- protokolarne przejęcie terenu, na którym wykonywane będą roboty;

- rozpoczęcie robót w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania terenu budowy;

- ścisła współpraca z Zamawiającym i jego  przedstawicielami;

- wykonanie wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, 
a niewymienionych wprost w dokumentacji postępowania, które są konieczne dla stabilności, ukończenia czy bezpiecznego i właściwego  korzystania z przedmiotu umowy;

- pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części podwykonawcom;

- skompletowanie i dostarczenie Zamawiającemu na swój koszt dokumentacji powykonawczej  w skład, której wejdą w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymaganych przepisami i projektami technicznymi, niezbędne świadectwa kontroli jakości i deklaracji zgodności, stosowne atesty i certyfikaty na zastosowane materiały budowlane i urządzenia, protokoły odbiorów technicznych, protokoły badań i sprawdzeń,

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji umowy oraz zachowanie ciągłości ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy 
i przedłożenie kopii umowy ubezpieczenia (polisy lub innego dokumentu) na każde żądanie 
Zamawiającego;

- niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w formie protokołu konieczności;

- zapewnienie, aby osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 
prawa;

4. W  ramach realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania przedmiotu umowy w oparciu o wykonaną dokumentację projektową;

  - skierowania do wykonania przedmiotu umowy osoby wskazanej imiennie w wykazie osób, przedłożonym przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

  - zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

  - ponoszenia kosztów dostawy mediów na budowę, a także kosztów wywozu i utylizacji odpadów powstałych przy robotach budowlanych (wedle wskazań liczników lub uzgodnionym ryczałtem). Rozliczenie nastąpi po zakończeniu prac.

  - należytego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;

  - strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy;

  - przestrzegania przepisów związanych z realizacją umowy a w szczególności BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

  - utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzonych prac;

  - uporządkowania i pozostawienia terenu prac po ich zakończeniu czystego i nadającego się do użytkowania;

  - naprawienia na własny koszt szkód lub zniszczeń mienia, które Wykonawca Zamawiającemu lub osobie trzeciej w związku lub przy wykonywaniu robót;

  - ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami;

  - umożliwienia wstępu na teren prac przedstawicielom Zamawiającego oraz wskazanym niego osobom, pracownikom organów nadzoru budowlanego innym organom kontroli, a także do udostępnienia im wszelkich danych i informacji niezbędnych dla realizacji ich obowiązków;

5. W ramach obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych Wykonawca zobowiązany jest:

  - do uczestniczenia w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw z realizacją przedmiotu umowy;

  - niezwłocznie udzielać w formie pisemnej lub elektronicznej wyjaśnień dotyczących realizacji umowy;

  - niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach przy realizacji umowy, które mogą wpłynąć na dochowanie terminu wykonania  przedmiotu umowy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania materiałów i urządzeń (wyrobów budowlanych) zgodnych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny być nowe, o jakości i cechach użytkowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, posiadające wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów wymaganych przez Prawo budowlane potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie montowanych materiałów i urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z Zamawiającym szczegółowe rozwiązania materiałowe 
w przypadku, gdy nie zostały dokładnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac oraz w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu lub na jego polecenie wykonać badania, próby i sprawdzenia 
w zakresie, w jakim Zamawiający uzna za stosowne. Jeżeli w ich rezultacie okaże się, że wykonanie prac jest lub było niezgodne z umową, warunkami technicznymi, dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami, to koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę. Jeżeli badania te nie wykażą nieprawidłowości, to koszty badań ponosi Zamawiający. Strony umowy mogą ustalić również inne zasady rozliczenia tych kosztów.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, o którym mowa § 5 ust. 5 umowy Zamawiający może zlecić wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrącić poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 6

# Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, podmiotu tworzącego Zamawiającego oraz po wyrażeniu zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

§ 7

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związanych z realizacją umowy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres wykonywania tych czynności. Wymagania, o których mowa dotyczą pracowników wykonujących następujące czynności:

1)	czynności związane z wykonaniem robót z branży elektrycznej;

2)	czynności związane z wykonaniem robót z branży sanitarnej i instalacyjnej (sieć gazowa).

- Wymóg, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane § 7 ust. 1 umowy czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)	żądania oświadczeń lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny;

2)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót

- W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub  spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub  Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych  osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna być  zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu Zamawiającego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 7 ust. 1 ust. umowy czynności.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia, o którym mowa w  § 7 ust. 1 ust. 1 umowy Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 2 lit. h umowy.

§ 8*

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału Podwykonawców/przy udziale Podwykonawców:

- nazwa podwykonawcy: nie dotyczy

- część zamówienia: nie dotyczy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych Podwykonawcy, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy, w trakcie realizacji umowy, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części przedmiotu umowy.

- Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

- Umowa z Podwykonawcą  w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp, musi zawierać w szczególności:

- określenie stron umowy ze wskazaniem osób reprezentujących;

- zakres prac przewidzianych do wykonania;

- termin wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, iż nie może być on dłuższy niż termin określony w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- zasady dokonywania odbioru;

- określenie wysokości wynagrodzenia za powierzone prace, z zastrzeżeniem, iż nie może ono przewyższać wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

- określenie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub faktury lub rachunku;

- zapisy zobowiązujące Podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę osób, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może wnieść do niej zastrzeżenie 
w formie pisemnej. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
 z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiającego projektem, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania kopii umowy o której mowa, § 8 ust. 8 umowy, może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do umowy w szczególności gdy:

- nie spełnia wymagań, o których mowa w § 8 ust. 6 umowy;

- zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku;

- będzie zawierała postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar, umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany  ponownie przedstawić w powyższym trybie projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłaszane przez Zamawiającego.

- Zawarcie umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego,  a skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiającego z Wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego Podwykonawcy za wykonanie czynności 
przewidzianych niniejszą umową.

- Każdorazowo Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na prace budowlane przedkłada Zamawiającemu i Wykonawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości  przedmiotowej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Zamawiający w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 14 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Procedurę, o której mowa w § 8 ust. 14 i 15 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Procedury, o których mowa w § 8 ust. 5-13 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

- Wszelkie zmiany umów o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

*Treść § 8 ust. 1 zostanie dostosowana do treści oferty złożonej przez Wykonawcę oferty .

§ 9

- Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy robót dokonywane będą przez Wykonawcę oraz przedstawicieli Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, pod warunkiem prawidłowego wykonania danego zakresu prac.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą  w terminie 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Podstawą skutecznego zgłoszenia gotowości do odbiorów częściowych oraz końcowego jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz pisemne zgłoszenie Zamawiającemu tego faktu.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowego robót podpisanych pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Protokół odbioru częściowego oraz końcowego stanowić będzie podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy.

- O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

- Żadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy 
z jakiegokolwiek jego zobowiązania wynikającego z Umowy.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego prac, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, oraz dokumenty gwarancji i inne dokumenty związane z realizacją zamówienia.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzone zostanie istnienie wad nieistotnych, sporządzony zostanie protokół wad i wyznaczony termin ich usunięcia. Po usunięciu wad strony sporządzą protokół usunięcia wad.

- Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeśli nie zostały wykonane wszystkie prace budowlane, bądź jeśli stwierdzi w trakcie odbioru istnienie istotnych wad dotyczących wykonanych prac. W powyższej sytuacji strony określą termin, do którego powinny zostać wykonane wszystkie zaległe prace i usunięte wszelkie wady. Po wykonaniu przez Wykonawcę zaległych prac oraz usunięciu istniejących wad, zobowiązany jest on ustalić z Zamawiającym kolejny termin odbioru końcowego.

- W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 10

- Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zwanego w dalej „wynagrodzeniem” na podstawie oferty Wykonawcy wynosi 814 210,80 zł brutto (słownie: osiemset czternaście tysięcy dwieście dziesięć  złotych i  80/100  ), w tym  23 % podatku VAT.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy i innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- W ramach wynagrodzenia Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 8 umowy.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegać zmianie z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie.

- Rozliczenie między Stronami za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego.

- Faktura będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowej fakturze VAT , zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministerstwo Finansów uregulowany w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, w terminie 30 dni od daty:

  - doręczenia Zamawiającemu oryginału faktury VAT , albo

  - w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: faktury@szpitaldziekanow.pl.

  - przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej
w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy wskazany rachunek bankowy nie znajduje się w Wykazie podatników VAT opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą do czasu jego ujawnienia w ww. wykazie bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po uprzedniej zapłacie przez Wykonawcę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy biorącemu udział w realizacji odebranych prac budowlanych;

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy biorącym udział w realizacji odebranych prac budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcom, w tym prawo do żądania do przedstawienia przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu na kwotę należną Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

- akceptowanymi przez Zamawiającego dowodami są:

  - kopia faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub

  - oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy;

- w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w § 10 ust. 9 pkt 3 umowy, Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego za realizację zamówienia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i uruchamia procedury przewidziane w § 10 ust. 9 pkt 5-10 umowy;

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane;

- wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 9 pkt 5 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;

- bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

- Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania;

- w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w § 10 ust. 9 pkt 8 umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;

- w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11

- Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia każdego z elementów przedmiotu umowy, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji.

- Bieg okresów gwarancji urządzeń rozpoczyna się:

- w dniu zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- w dniu potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy dla uszkodzonych elementów, u których stwierdzono wady;

- dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe i ujawnione w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

- W okresie gwarancji jakości, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania bezpłatnie wszelkich przeglądów okresowych i czynności w zakresie konserwacji urządzeń i instalacji, zgodnie 
z wymaganiami ich producentów lub dostawców - na własny koszt i własnym staraniem.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu, lub 
w innym technicznie uzasadnionym terminie, o ile zostanie uzgodniony przez Strony.

- W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, i opłacić z kwoty, o której mowa w § 10  pkt 1 Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Jeżeli koszt usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia Zamawiający może dochodzić niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

1)	zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2)	zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

3)	ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

4)	likwidacji Wykonawcy,

5)	zajęciu majątku Wykonawcy.

- W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi o zmianie danych zawartych w Umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznaje się za doręczoną.

§ 12

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony stosować będą kary umowne wg następujących zasad:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 1% kwoty brutto określonej w § 10 ust. 1,

  - za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze zgodnie z § 9 ust. 8 Umowy, lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 1 % kwoty brutto określonej w § 10 ust. 1,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty określonej w § 10 ust. 1,

  - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w 10 ust. 1 umowy,

  - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane i montażowe, lub projektu jej zmiany w wysokości 1000 zł  (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto;

  - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wyznaczonego przez zamawiającego na dokonanie zmiany do dnia dokonania tej zmiany.

  - Za brak realizacji obowiązków określonych w § 7 ust.1 i 4 umowy w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto za każdy stwierdzony przypadek.

- Każda z kar umownych wymienionych w ust.2 jest niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy a Wykonawca wyraża na to zgodę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Za szkody powstałe z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych.

- W trakcie realizacji lub w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający ma prawo do zlecenia prac podmiotowi trzeciemu w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje prac w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonania tych prac przez podmiot trzeci.

§ 13

- Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - konieczności wykonania dodatkowych prac budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

- zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

  - wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpienia wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w tym zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach np. pożar, zalanie, zamieszki, klęska żywiołowa, stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, o ile wyżej wymienione okoliczności mają charakter obiektywny.

  - zajścia okoliczności, na które Strony nie miały wpływu, a dotyczących działań lub zaniechań właściwych organów, osób trzecich, Zamawiającego lub osób upoważnionych przez Strony, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a skutkujących - bezpośrednio lub pośrednio - znacznym utrudnieniem lub uniemożliwieniem spełnienia świadczeń Stron z w sposób określony przy podpisaniu umowy, o ile wyżej wymienione okoliczności mają charakter obiektywny,

  - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, zgłoszonych Zamawiającemu  uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizowania prac, określonej normami i innymi przepisami technicznymi, a także umową, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,

  - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie prób, sprawdzeń albo dokonania odbioru z uwagi na gwałtowne opady, gradobicie, powodzie i inne anomalie klimatyczne,

  - opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę,

  - wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy 
w dotychczas ustalonym terminie,

  - udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

  - wystąpienia opóźnienia lub zaniechania w dokonaniu czynności przez właściwe organy administracji publicznej, których dokonanie jest niezbędne dla prawidłowości wykonania umowy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - gdy wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

- zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w poniższych sytuacjach, z zastrzeżeniem, że wskutek zmiany wszystkie wymagania określone w dokumentacji postępowania oraz ofercie Wykonawcy zostaną zachowane, a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie podwyższeniu:

  - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych technicznych, technicznych, technologicznych lub materiałowych, niż wskazane w wskazane 
w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, o ile pojawiły się one po upływie terminu składania ofert,

  - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, o ile pojawiły się one po upływie terminu składania ofert,

  - pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów eksploatacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, o ile pojawiły się one po upływie terminu składania ofert,

  - ograniczenia dostępności poszczególnych elementów składających się na przedmiot umowy, o ile pojawiły się one po upływie terminu składania ofert i Wykonawca pomimo zachowania  należytej staranności, nie mógł temu zapobiec;

- zmiany w zakresie Podwykonawcy, po spełnieniu warunków określonych w umowie 
w przypadku, gdy Wykonawca powierzy Podwykonawcy do wykonania część zamówienia, którą zgodnie z ofertą miał wykonać osobiście lub gdy Wykonawca wykona osobiście część zamówienia, którą zgodnie z oferta miał powierzyć do wykonania Podwykonawcy lub gdy następuje zmiana Podwykonawcy, na którego zdolnościach polegał Wykonawca ubiegający się o zwarcie umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy z zastrzeżeniem przypadków określonych w § 13 ust. 7 umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w § 13 ust. 3 umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez Stronę występującą o zmianę, w oparciu o przedstawiony w § 13 ust. 1 umowy katalog zmian umowy.

- Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:

  - zakres i wskazanie proponowanej zmiany;

  - opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;

  - podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z postanowień umowy lub przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności

- Zmianie podlegają także wszystkie nieistotne postanowienia w stosunku do treści oferty, a także inne nieistotne zmiany, które nie stanowią zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy, a jedynie niezwłoczne pisemne zawiadomienie drugiej Strony, w tym między innymi:

  - zmiana danych teleadresowych Stron;

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno  - organizacyjną umowy;

  - zmiana Podwykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy, po spełnieniu warunków określonych w § 8 umowy z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 4 umowy;

  - zmiana osoby deklarowanej przez Wykonawcę w ofercie umowy w przypadku zaistnienia konieczności powierzenia czynności innej osobie niż wskazanej w Wykazie osób –– wówczas Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. Nowy kandydat powinien spełniać co najmniej takie warunki jakie podano w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla przeprowadzonego postępowania;

  - zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Pzp.

§ 14

- Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 456 ustawy Pzp oraz w szczególności, gdy:

  - Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie 
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

  - Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia,

  - wystąpi konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

  - wystąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - wysokość naliczonych kar umownych osiągnie 20% wynagrodzenia określonego w §10 ust. 1 umowy;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku jeśli 
z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z umownego prawa odstąpienia w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

- Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn odstąpienia od umowy i wskazaniem terminu odstąpienia od umowy.

- Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w § 11 umowy na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

- w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia;

- przed sporządzeniem protokołu odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

- Protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót 
i wykaz, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

§ 15

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania  umowy zwane dalej „zabezpieczeniem” 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego,  o którym mowa w  § 10 ust. 1ust.  Umowy tj. kwotę , ………….…………. zł (słownie: zł …………………)

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustalone w § 15 ust. 1 umowy zabezpieczenie umowy w pełnej wysokości w formie w …………………….…………………….. .

- Strony postanawiają, że 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W razie zmiany lub niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć terminy ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniądz.

- Zabezpieczenie będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnie podpisanego protokołu; odbioru końcowego;

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

§ 16

- Do kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy zostają wyznaczone następujące osoby:

- ze strony Zamawiającego: p. ………………….., tel. …………. e--mail: ………………….…..;

- ze strony Wykonawcy: p. ……………….., tel. ……………….. e--mail: ………………….……

§ 17

- Strony oświadczają, że w ramach realizacji przedmiotowej Umowy realizować będą przepisane prawem obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE oraz z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Administratorem danych osobowych Przyjmującego Zamówienie (tj. danych osobowych osób reprezentujących oraz wskazanych jako do kontaktu) jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie Leśnym (05-092 Łomianki), ul. Konopnickiej 65. Państwa dane są przetwarzane w związku z zawarciem 
i wykonywaniem niniejszej umowy. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym informacje o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (obejmujących prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych) są dostępne na stronie https://szpitaldziekanow.pl/nasz-szpital/klauzula-informacyjna-dot-ochrony-danych-osobowych-kontrahentow.

§ 18

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie:

- właściwe przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019)

- właściwe przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U. z 2020 poz. 1740) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2.Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia sprawy sporne rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA: